## Slide 1
Еженедельный отчёт
Mashina.kg
Сентябрь 2026 · факт за 1–28 сентября
01
Факт и план
02
Спринты
03
Ключевые фичи
04
Лизинг
Notes: Отчёт за сентябрь 2026 на дату 28.09. Факт — полные дни месяца, 1–27 сентября. План — лист «Декомпозиция» Google Таблицы «Задачи Mashina.kg», колонка «Сентябрь». Объёмные показатели пересчитаны на 27 дней из 30 (коэффициент 0,9), уровневые (среднее пополнение, удержание, конверсия, выручка на дилера) взяты как есть. Сравнение с предыдущим периодом не показываем. Источники факта: Redash 430 (регистрации), 348 (новые объявления, category_group = car), SQL-выборки через Redash по таблице transactions (пополнения, пополняющие, MPAU, дилеры, удержание, новые и вернувшиеся). Спринты — листы 10.09-30.09, 24.09-07.10, 08.10-21.10, 22.10-04.11, выгрузка 28.09.

## Slide 2
01 · Факт и план
Выручка и новые объявления: план и факт по месяцам
Chart: Выручка, сом
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
План | 8828336 | 9349996 | 9948488 | 10438738
Факт | 5186651 | 5047527 | 6341517 | 6024594 | 4679076 | 5972881 | 8052420 | 8073045 | 8677521
Chart: Новых объявлений
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
План | 26402 | 27828 | 27469 | 28952
Факт | 40746 | 31988 | 77250 | 65591 | 30487 | 25619 | 27600 | 26160 | 21783
Notes: Источник: Отчёт о прибылях и убытках, строка Mashina (Classified); новые объявления — Redash 348; план сентября–декабря — лист «Декомпозиция» Выручка: план стоит только с сентября — в отчёте о прибылях и убытках январь–август помечены как ФАКТ, отдельного плана на эти месяцы нет. Январь–август — факт из отчёта о прибылях и убытках (строка Mashina Classified), сентябрь — факт 8 677 521 сом на 28.09 из отчёта по выручке при плане месяца 8 828 336. Октябрь–декабрь — прогноз из того же отчёта: 9 349 996, 9 948 488, 10 438 738. Новые объявления: план стоит только с сентября — за январь–август в листе «Декомпозиция» записан факт, отдельного плана на эти месяцы нет. Сентябрь: 21 783 легковых за 1–28.09 (частные 18 355, дилеры 3 428) при плане месяца 26 402; на 28 дней план 24 642, выполнение 88%.

## Slide 3
01 · Факт и план
MPAU и средний депозит: план и факт по месяцам
Chart: MPAU
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
План | 5942 | 6257 | 6444 | 6779
Факт | 8561 | 8588 | 9083 | 8980 | 6414 | 5167 | 5494 | 5970 | 6796
Chart: Средний депозит, сом
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
План | 1261 | 1266 | 1309 | 1323
Факт | 788 | 813 | 881 | 894 | 865 | 946 | 1004 | 1118 | 1199
Notes: Источник: Лист «Декомпозиция» Google Таблицы «Задачи Mashina.kg»; факт сентября — SQL-выборки через Redash по таблице transactions План по обоим показателям стоит только с сентября: за январь–август в листе «Декомпозиция» записан факт, отдельного плана на эти месяцы нет. MPAU — уникальные покупатели промо, бизнес-тарифа, публикации или отчёта. Сентябрь: 6 796 за 1–28.09 при плане месяца 5 942; на 28 дней план 5 546, выполнение 123%. Наш помесячный расчёт совпадает со строкой листа с точностью до единиц. Средний депозит — сумма пополнений, делённая на число пополняющих. Сентябрь: 5 019 126 / 4 188 = 1 199 сом при плане 1 261, выполнение 95%. Показатель уровневый, на неполный месяц не пересчитывается.

## Slide 4
01 · Факт и план
Что хотели бы смотреть, но пока не можем
1 будет на этой неделе
3 пока не запланировали
Будет на этой неделе
Активные объявления
Сколько объявлений реально висит в выдаче на конец дня. Счётчик на главной и старые снимки неактуальны, нужен дашборд
Пока не запланировали
MAU
Уникальные пользователи за месяц по всем платформам. Сейчас есть только DAU приложений, сайта в нём нет
ARPPU
Выручка на платящего. Считается только руками, как и MPAU
Покупки и средний чек по каждой категории выручки
Промо, бизнес-тарифы, публикации, отчёты: сейчас видим только суммы, без числа покупок и чека
Notes: Источник: Оценка по тому, что сейчас есть в Redash Активные объявления — задача «ТЗ на дашборд по активным объявлениям» стоит в листе 08.10-21.10 в блоке «Задачи не для разработки» со статусом «Под вопросом». Пока North Star недоступна: счётчик на главной сайта и снимки в старых запросах неактуальны. MAU — в Redash 438 есть DAU по платформам Android и iOS, сайта там нет; уникальных за месяц по всем платформам собрать не из чего. ARPPU — выручка / платящие. Оба числа считаются SQL-выборкой, готового отчёта нет. Покупки и средний чек по категориям — отчёт 364 даёт сумму и mpau по каждой строке выручки, но не число транзакций и не средний чек; 303 даёт это только по отчётам.

## Slide 5
01 · Факт и план
Структура выручки: 1–28 сентября
Показатель | Факт | План к 28.09 | Выполнение
Выручка | 8 677 521 | 8 239 780 | 105%
Промо | 4 975 219 | 4 373 470 | 114%
Бизнес аккаунты | 654 554 | 575 386 | 114%
Публикации | 259 140 | 227 797 | 114%
Отчёты | 263 772 | 427 897 | 62%
Кредиты MBANK | 3 667 913 | 2 158 324 | 170%
Лизинг | — | 449 585 | —
Страхование | 3 164 | 27 321 | 12%
Выполнение плана, %
Chart: 
| Страхование | Лизинг | Кредиты MBANK | Отчёты | Публикации | Бизнес аккаунты | Промо | Mashina.kg — итого
Выполнение плана, % | 12 | 170 | 62 | 114 | 114 | 114 | 105
Notes: Источник: Отчёт по выручке «Сравнение с планом/прогнозом» на 28.09, блок Mashina.kg Все числа из отчёта по выручке на 28.09, блок Mashina.kg, колонки «Факт» и «План на дату». Итого: факт 8 677 521 при плане на дату 8 239 780 — выполнение 105,3%. План месяца 8 828 336, прогноз 9 367 807 (+539 471 к плану, +6%). К прошлому месяцу +1 310 993 (+16%). Строки: промо 4 975 219 при 4 373 470 (+25% к прошлому месяцу); бизнес-аккаунты 654 554 при 575 386 (−12% к прошлому месяцу, при этом +14% к плану на дату); публикации 259 140 при 227 797; отчёты 263 772 при 427 897 (−38% к плану); кредиты MBANK 3 667 913 при 2 158 324 (+40% к прошлому месяцу); страхование 3 164 при 27 321 (−89% к плану). Лизинг: ни факта, ни прогноза в отчёте нет, план на дату 449 585; в прошлом месяце 11 600 сом. Одобренных лидов у партнёров за сентябрь нет, поэтому 1% от сделки не начисляется. Разница CashIn/CashOut −1 146 241 сом (в прошлом месяце +385 681) на слайде не выводится: у строки нет плана. Это разрыв между пополнениями и тратами — часть покупок оплачена с денег, которые уже лежали на балансе.

## Slide 6
01 · Факт и план
Факт и план: показатели из Redash
Показатель | Факт | План к 28.09 | Выполнение
Пополнения, сом | 5 019 126 | 5 631 872 | 89%
Регистраций | 15 708 | 14 782 | 106%
Новых объявлений | 21 783 | 24 642 | 88%
Платящие дилеры | 124 | 137 | 91%
Выручка на дилера, сом | 5 279 | 4 394 | 120%
Выполнение плана, %
Chart: 
| Выручка на дилера, сом | Платящие дилеры | Новых объявлений | Регистраций | Пополнения, сом
Выполнение плана, % | 120 | 91 | 88 | 106 | 89
Показатель | Факт | План к 28.09 | Выполнение
Средний депозит, сом | 1 199 | 1 261 | 95%
Пополняющие | 4 188 | 4 468 | 94%
Регистрация → пополнение | 10,1% | 12,2% | 83%
MPAU | 6 796 | 5 546 | 123%
Удержание пополняющих | 21,1% | 20,7% | 102%
Вернувшиеся | 1 622 | 1 771 | 92%
Chart: 
| Вернувшиеся | Удержание пополняющих | MPAU | Регистрация → пополнение | Пополняющие | Средний депозит, сом
Выполнение плана, % | 92 | 102 | 123 | 83 | 94 | 95
Notes: Источник: Redash 430 (регистрации), 348 (новые объявления), 536 (пополнения), 364 (дилеры). План — лист «Декомпозиция», пересчитан на 28 дней из 30 Показатели, которые берутся прямо из отчётов Redash или считаются из них без обращения к базе. Факт за 1–28.09. Пополнения — Redash 536: 5 019 126 сом, план месяца 6 034 148 × 28/30 = 5 631 872. Регистрации — Redash 430: 15 708, план 15 837 × 28/30 = 14 782. Новые объявления — Redash 348, category_group = car: 21 783 (частные 18 355, дилеры 3 428), план 26 402 × 28/30 = 24 642. Платящие дилеры — Redash 364, строка «Подписка дилера»: 124, план 147 × 28/30 = 137. Выручка на платящего дилера — из той же строки: 654 554 / 124 = 5 279 сом, план 4 394 (уровень). Сумма 654 554 совпадает со строкой «Бизнес аккаунты» в отчёте по выручке.

## Slide 7
02 · Спринты
Релиз 30 сентября: что успели
10.09–30.09 спринт
17 задач в спринте
17 все в разработке и успеваем
В разработке 9
Страхование: Алма и НСК
Кэшбек 22% за полис ОСАГО
Ивенты для пушей и отчётов VIN
Разметка мобилки и подключение Adjust
Разметка веба для маркетинга
Правила показа по тарифам
Новые аккаунты Instagram
Закрепить «Пополнить баланс»
В разработке
Скрыть «Удалить аккаунт»
Неактивные в избранном
Звонок без авторизации
Ссылка на WebView РИОМ
Популярные марки в фильтре
На главную после смены пароля
Правки по интерфейсу, Figma
Поменять цвет текста
Notes: Источник: Google Таблица «Задачи Mashina.kg», лист 10.09-30.09, выгрузка 28.09 Релиз выходит в последний день спринта — 30 сентября. В листе 17 задач, у всех этап «В разработке» и статус «Успеваем». Задачи разделены на две колонки только ради читаемости, стадия у всех одна. Колонки «Готово» в таблице нет, поэтому «успеваем» — это статус на 28.09, а не подтверждённый релиз. Ключи Jira: каскадная регистрация MASHINA-190 и MASH-1080, страхование MASH-1063, кэшбек MASHINA-244 и MASH-1096, ивенты MASHINA-250, разметка мобилки MASH-1285 и MASH-1287, правила показа MP-367, Instagram MP-366, «Пополнить баланс» MP-336, MP-337, MASH-1089, «Удалить аккаунт» MASH-1112 и MASH-1113, избранное MASH-1083…1085, звонок MASHINA-208, смена пароля MASH-1138, Figma MASH-1086.

## Slide 8
02 · Спринты
Релиз 7 октября: что запланировали
30.09–06.10 спринт
9 фич (эпиков)
8 готовы к тех оценке
0 в разработке
Готово к тех оценке 8
Поиск (MASHINA-297)
«Проверить авто» в карточке (MASHINA-298)
Залоговый конвейер до заявки (MASHINA-299)
Кредитный потенциал MBANK и профиль (MASHINA-300)
Автофинансирование коммерческого транспорта (MASHINA-301)
Статусы заявки автофинансирования (MASHINA-302)
Три аудитории в админке пушей (MASHINA-303)
Логотипы на экране проверки VIN (MASHINA-304)
Бэклог дизайна 1
MASHINA-305
Регистрация через Telegram и WhatsApp
Дизайн MASHINA-332: бэклог дизайна
Часть Гаража – 1 этап (без релиза для пользователей)
Notes: Источник: Jira, сверка через браузер 30.09.2026. https://jira.mashina.kg/issues/?jql=project%3DMASHINA%20AND%20fixVersion%3D10115
Релиз 07.10.2026: 9 эпиков MASHINA-297–305 и 1 подзадача дизайна MASHINA-332. Восемь эпиков MASHINA-297–304: Готово к тех оценке. MASHINA-305 и дизайн MASHINA-332: Бэклог дизайна. В разработке 0 эпиков. Справа подзадача приведена как часть фичи и не увеличивает число фич.
Спринт 30.09–06.10, релиз 07.10: даты по уточнению Product Owner. В версии Jira начало 30.09, дата выпуска 07.10.
Числа и стадии старого листа Google Таблиц заменены текущими эпиками Jira. Статус готовности к релизу не подтверждён.

## Slide 9
02 · Спринты
Релизы 21 октября и 4 ноября
21.10 план релиза
04.11 план релиза
27 фич (эпиков)
8 подзадач дизайна и QA
Релиз 21 октября 7 фич
Гараж: Этап 1 Готово к тех оценке
Срок жизни объявления + 50% за продвижение Бэклог дизайна
Переработка системы бонусов Бэклог дизайна
Парсинг объявлений с Lalafo Готово к тех оценке
Раздельное удаление аккаунтов Готово к тех оценке
Иконка чата и быстрые сообщения Бэклог QA анализа
Защита от парсинга Формирование требований
4 ноября: техоценка и QA 10
Попап с оценкой Техоценка
Админка отправки пушей Техоценка
Значки продвижения в объявлении Техоценка
Сортировка по новизне Техоценка
Статистика в превью объявления Техоценка
Непрочитанные на иконке приложения Техоценка
Коммуникации по триггерам Бэклог QA анализа
Разметка поиска Бэклог QA анализа
Фильтры кредита и лизинга Бэклог QA анализа
Лого машины вместо номера через ИИ Бэклог QA анализа
4 ноября: требования и дизайн 10
Наш номер телефона Требования
Мигрированные объявления Требования
Фича-флаги Требования
Автофинансирование спецтехники и мото Требования
Пополнение баланса Требования
Быстрая оплата Требования
AI-поиск на бэке Требования
Условия полиса до оформления Требования
Отключение функций истёкшего тарифа Требования
Кнопка «Выйти» в настройках Бэклог дизайна
Notes: Источник: Jira, сверка через браузер 30.09.2026. https://jira.mashina.kg/issues/?jql=project%3DMASHINA%20AND%20fixVersion%20in%20(10108,10109)
21.10.2026: 7 эпиков (MASHINA-291,306–311), 3 подзадачи (333–335). Готово к тех оценке:291,308,309. Бэклог дизайна:306,307. Бэклог QA анализа:310. Формирование требований:311.
04.11.2026: 20 эпиков MASHINA-312–331, 5 подзадач MASHINA-336–340. Готово к тех оценке:312,313,314,315,317,318. Бэклог QA анализа:324,325,327,330. Бэклог дизайна:326. Формирование требований:316,319,320,321,322,323,328,329,331. На слайде сокращения Техоценка и Требования означают соответственно Готово к тех оценке и Формирование требований.
Всего 27 уникальных эпиков и 8 подзадач. Подзадачи в число фич не включены. Все версии невыпущенные. Даты указаны как план релиза, не как подтверждённый выпуск. Старый блок не для разработки из Google Таблиц исключён: он не подтверждён этой выборкой Jira. Старый комментарий об AI-поиске 29 октября не перенесён: текущая версия Jira 04.11.
Название MASHINA-306 в Jira: Срок жизни объявления + 50% скидка на первое промо. На слайде используется уточнённая механика из исходного PRD и слайда 12: кешбэк 50% за первое продление.

## Slide 10
03 · Ключевые фичи
Гараж: три этапа, детали Этапа 1
08.10–21.10 спринт
Этап 1 MVP без интеграций
Этап 2 штрафы и страховка, упирается в ГРС
Этап 3 развитие, конец ноября и дальше
Этап 1 — что входит 5
Размещение авто вручную
Марка, модель, год, комплектация, госномер, цвет, салон, VIN. Несколько авто с переключением
Пробег и техобслуживание
Пробег вводит пользователь, записи о ТО ведёт сам: дата, работы, пробег
Кредит и страховка
Витрина предодобренного кредита и вход в заявку; оформление и оплата ОСАГО, тонировка
Оценка стоимости и продажа
Рыночная оценка на своих данных; продажа из гаража закрывает ~70% формы объявления
Отчёты и полезные сервисы
Покупка отчёта по авто из гаража, сервисы собраны вокруг конкретной машины
Этап 2 — интеграции 4
Оплата штрафов
Камеры и выписанные вручную: сумма, дата, статус, оплата в контуре МБанка
Страхование целиком
ОСАГО, ОСГОП, КАСКО: статус полиса по авто, оформление и продление
Сервисы вокруг владения
Покупка номеров, эвакуатор, запись на ремонт, переоформление, налоги, мой журнал
Развилка по интеграции
Через МБанк быстрее, напрямую с ГРС — больше данных; оценка «неделя» не проверена
Этап 3 — развитие 4
Trade-in и продажа
Плюс регулярные работы: замена масла, замена резины
Автоподтяг данных
Пробег из техосмотра; реальные данные по автокредиту — остаток, платёж, досрочное погашение
Документы и проверки
Документ ТС, разрешение на тонировку, техосмотр, CarCheck, проверка ВУ
Партнёрские предложения
Скидки партнёров и расширенная проверка на отчётах; социальный слой — не приоритет
Notes: Источник: «План сервиса Гараж» от 09.09.2026 и PRD «Гараж. Этап 1», Confluence pageId 86869474 Релиз 21 октября. В листе 08.10-21.10 задача на этапе «Дизайн», ключ MASHINA-165. Метрики Этапа 1: активация (пользователи с ≥1 авто / MAU приложения), возврат в Гараж за 30 дней, конверсия в объявление с entry_point = garage, покупки из Гаража, доля завершивших добавление. Ограничения: интеграций с ГРС, Tolom.kg и Тундуком нет, VIN, госномер и пробег вводит пользователь. Открытые вопросы: кто в МБанке отвечает за интеграцию с ГРС, реальный срок интеграции, кэширование госданных, согласия по закону КР № 58.

## Slide 11
03 · Ключевые фичи
Срок жизни объявления и 50% за первое продление
08.10–21.10 спринт
30 дней срок жизни объявления
1 бесплатное объявление в каждой из 3 групп
50% кешбэк за первое платное продление
Как сейчас
Объявление живёт вечно
Даты окончания нет: «Поднять» или редактирование держат его в выдаче бесконечно
В выдаче копятся проданные машины
Актуальность выдачи никто не проверяет
Нет причин платить
Объявление и так висит, продлевать его не нужно
Уведомлений о сроке нет
Только маркетинговые кампании
Как будет
30 дней со дня публикации
Продление до снятия даёт +30 дней к дате окончания, оплаченные дни не сгорают. Промо и редактирование срок не меняют. Дилер живёт по подписке
Кнопки разделены
«Поднять» — вход в платное продвижение с Auto up на 3 дня; «Продлить» появляется с 27-го дня
Одно бесплатное место в группе
Транспорт, услуги, запчасти — по одному. Место занято — продление по цене публикации
Кешбэк 50% за первое платное продление
Возвращаем бонусами, один раз на пользователя. Автопродление списывает на 27-й день, при неудаче ещё две попытки
Notes: Источник: PRD «Срок жизни объявления» от 22.09.2026, Confluence pageId 86869525 Релиз 21 октября. В листе 08.10-21.10 задача на этапе «Дизайн», ключи MASHINA-252 и MASHINA-198. В таблице задача названа «Срок жизни объявления + 50% скидка на первое промо», в PRD это кешбэк 50% бонусами за первое платное продление, один раз на пользователя, а не скидка на промо — формулировку в таблице стоит поправить. Цены: продление и активация — цена платной публикации в категории; продление под промо на M дней — цена публикации / 30 × M. Напоминания: день 27 — пуш, день 29 — пуш и SMS, день 30 — пуш о деактивации. Старой базе ставим срок 30 дней от даты релиза, досрочно никого не снимаем.

## Slide 12
03 · Ключевые фичи
Срок жизни объявления: ожидаемое изменение показателей
Показатель | Сейчас, 1–28.09 | Станет за месяц | Изменение
Выручка, сом | 8 677 521 | +100–220 тыс. | +2,0%
Пополнения, сом | 5 019 126 | +120–240 тыс. | +3,8%
Средний депозит, сом | 1 199 | 1 130–1 160 | −3,0%
Пополняющие | 4 188 | +200–400 | +7,5%
Регистрация → пополнение | 10,1% | 10,8–11,5% | +1,1 п.п.
Регистраций | 15 708 | без изменений | 0%
MPAU | 6 796 | +500–1 000 | +11,5%
Удержание пополняющих | 21,1% | 21–22,3% | +1,1 п.п.
Платящие дилеры | 124 | +5–15 | +8,0%
Выручка на дилера, сом | 5 279 | 4 720–5 060 | −7,0%
Новых объявлений | 21 783 | −3…0% | −1,5%
Вернувшиеся | 1 622 | +80–120 | +6,5%
Изменение к текущему уровню, %
Chart: 
| Вернувшиеся | Новых объявлений | Выручка на дилера, сом | Платящие дилеры | Удержание пополняющих | MPAU | Регистраций | Регистрация → пополнение | Пополняющие | Средний депозит, сом | Пополнения, сом | Выручка, сом
Изменение к текущему уровню, % | 7 | -1 | -7 | 8 | 5 | 12 | 0 | 10 | 8 | -3 | 4 | 2
Notes: Источник: «Срок жизни объявления: влияние на показатели месяца» от 29.09.2026 Релиз 07.10. Auto up и лимит бесплатных работают сразу, продления и снятие старых объявлений — примерно с 03.11. База — факт за 1–28 сентября из этого же отчёта. Эффект — прирост за месяц, когда фича работает полностью. В колонке «Изменение» — середина диапазона; для конверсии и удержания указаны пункты, столбец на диаграмме показывает относительное изменение. Когда что сработает при релизе 07.10: с дня релиза — платный Auto up и одно бесплатное объявление на группу для новых объявлений (выручка, MPAU, пополняющие, новые объявления). Примерно с 03.11 — первые напоминания о сроке, продления и снятие старых объявлений. В ноябре разовая волна: все старые объявления истекают в один день, будет скачок продлений и пополнений в первую неделю, затем показатели выйдут на уровень из таблицы. Выручка +100–220 тыс. сом: Auto up 50–95 тыс., лимит одного бесплатного объявления и платные продления сверх лимита 40–75 тыс., продление платных 25–40 тыс., промо с продлением и платная активация 5–10 тыс., переход частников на тариф «Актив» 3–8 тыс. Строка «Публикации» (249 тыс.) вырастет на 40–80%. Кешбэк 50% за первое продление выдаётся бонусами: когда их потратят, они попадут в выручку, но живых денег не принесут. Пополнения растут быстрее выручки: не каждый платёж становится пополнением (в сентябре пополняли баланс 69% плативших за публикацию и 44% покупавших Auto up), а новые пополняющие кладут на баланс больше, чем тратят — у покупателей Auto up среднее пополнение 726 сом при покупке за 120. Раскладка прироста пополняющих: новые (первое пополнение за всю историю) +100–200, удержанные с прошлого месяца +20–80, вернувшиеся после перерыва +80–120. Оговорка по конверсии: она вырастет не потому, что лучше конвертируются новички — большинство новых пополняющих это давние пользователи, которые впервые заплатят за Auto up или второе объявление. Платящие дилеры: выгода перехода на тариф начинается с продавцов запчастей — 334 человека держат 1 572 объявления сверх лимита, в среднем по 5 на человека, каждое после перехода будет стоить 20 сом за продление. Для легковых выгода начинается с 7–8 объявлений, таких частников мало. Новые объявления: чтобы в показатель не попали дубли, повторная публикация истёкшего объявления должна приходить как republish, а не как новое объявление. Допущения: проценты продления и покупки Auto up — оценка автора, данных нет; доля платежей, которые становятся пополнениями, взята по сентябрю; цена «Актив» — средний чек месячной подписки с 01.08, 531 сом; база — неполный месяц, для полного объёмы примерно ×1,11, проценты те же.

## Slide 13
03 · Ключевые фичи
Переработка системы бонусов
21.10 план релиза
891 621 не потрачено на 16.09
50% новый лимит оплаты бонусами
6 мес срок жизни начисления
Как сейчас
Тратятся только на продвижение
Кэшбек 100% за бизнес-тарифы и 22% за ОСАГО приходит всем, а потратить можно лишь на продвижение объявления
Срока жизни нет
Из 1 299 163 бонусов за тарифы на 16.09 не потрачено 891 621
Покупателю бонус бесполезен
Получил кэшбек за ОСАГО, но продвижение ему не нужно
Нет учёта в разметке
Не видно, какая часть покупки оплачена бонусами, а какая сомами
Как будет
Бонусами платим за все группы услуг
Продвижение, Stories + Пост, подарок промо, публикация, тарифы Active–Maximum. Не принимают: пополнение, отчёты, ОСАГО, кредит, лизинг, рекламный охват Instagram
Можно оплатить 100%
Лимит меняется в админке для всех услуг или отдельно для каждой. Журнал изменений хранится 12 месяцев
Начисление сгорает через 3 месяца по стандарту
Пуш за месяц и за 3 дня, списание с ближайшего к сгоранию начисления
Кэшбек только с суммы в сомах
Тариф 9 000 сом, оплаченный 3 000 бонусов и 6 000 сом, даёт 6 000 бонусов, а не 9 000
Notes: Источники: https://jira.mashina.kg/browse/MASHINA-307 и https://jira.mashina.kg/browse/MASHINA-334. Сверка 30.09.2026. Эпик MASHINA-307: Бэклог дизайна, план релиза 21.10.2026, исполнитель Исиченко Олег. Подзадача дизайна MASHINA-334: Бэклог дизайна, исполнитель Борис. Задач разработки в эпике нет.
PRD: https://confluence.mdigital.kg/pages/viewpage.action?pageId=86869294, актуальная редакция 22.09.2026, прочитана 30.09.2026. QA анализ пройден: комментарий Артёма Вачинича от 22.09.2026. 891621 бонусов из1299163 не потрачено на16.09: историческая база, не факт на30.09.
Лимит по умолчанию50%, управляется глобально и по услуге в админке. Лимит от суммы принимающих бонусы позиций заказа, максимум=min(баланс,floor(bonus_eligible_amount*bonus_max_share/100)). Расширенный рекламный охват Instagram бонусы не принимает. Кэшбек только с части, оплаченной сомами. Начисления сгорают через6 календарных месяцев в23:59:59 по Бишкеку, остатки на день релиза получают срок дата релиза+6 месяцев. Уведомления за календарный месяц и за3 дня. Оплата одной транзакцией с полным откатом при сбое. SMS,email,вывод,перевод бонусов и изменение ставок кэшбека вне скоупа.

## Slide 14
04 · Лизинг
План развития лизинга
223 заявок партнёрам за 1–27.09
0 одобрено
91 висят в обработке
13 тыс. сом выручка лизинга за месяц
Привести аудиторию
1. Привлечь таксистов
Основная аудитория лизинга у партнёров. Им отказывает банк, а лизингу хватает паспорта и прав
3. Фильтр «Доступно в лизинг» на главной
Переключатель в поиске по продукту leasing. В спринте 22.10–04.11, этап QA-анализа
4. Аренда авто с CTA на лизинг
Новый раздел аренды, внутри — переход в лизинг с предзаполненным калькулятором
Разобраться с партнёрами
2. Углубиться в процессы партнёров
За 1–27.09 отдали 223 заявки: MK Leasing 163, Экспресс Лизинг 60. Одобрено 0
Заявки висят
У Экспресс Лизинга 51 из 60 в обработке, решения нет ни по одной. У MK Leasing 102 отказа, 40 в обработке и 20 с ошибкой
Что выяснить
Почему нет решений, что считается некачественным лидом, как быстро партнёр обрабатывает заявку
Ускорить отказников
5. Ускорять флоу для отказников
Банк отказывает примерно 3 200 клиентам в месяц, до лизинга доходят единицы
Что уже есть
Залоговый конвейер: на отказе показываем «Это авто можно взять в лизинг», калькулятор предзаполнен из кредитной заявки
Чего не хватает
MBANK не передаёт причину отказа — фильтровать лиды по качеству пока нечем
Notes: Источник: SQL через Redash по таблицам leads и banks; «Лизинг: факты и гипотезы» от 28.09.2026 Заявки партнёрам за 1–27.09 по статусам. MK Leasing — 163 заявки: rejected 102, processing 40, error 20, cancelled 1, approved 0. Экспресс Лизинг — 60 заявок: processing 51, cancelled 9, решений нет ни по одной. Итого 223 заявки, одобрено 0, в обработке 91. За всё время: MK Leasing 588 заявок (rejected 364, processing 117, error 96, cancelled 7, approved 4), Экспресс Лизинг 63 (processing 54, cancelled 9). Выручка лизинга за месяц — 13 330 сом: 31 лид credit_reject Экспресс Лизинга × 430 сом. Одобренных заявок нет, поэтому 1% от сделки не сработал ни у одного партнёра. План месяца 481 698 сом. Ставки партнёров: Экспресс Лизинг — 430 сом за заявку отказника независимо от выдачи, бюджет на лиды 100 тыс. сом (около 232 заявок), плюс 1% от сделки; MK Leasing — 1% от сделки. Средняя сумма финансирования 1–1,3 млн сом, 1% от 1,2 млн = 12 000 сом = 28 заявок по 430 сом: если из 28 отказников выдаётся меньше одной сделки, оплата за лид выгоднее процента. Про таксистов: по словам финтех-продакта, таксисты — основная аудитория физлиц в лизинге; таксопарки при этом покупают машины в банковский кредит, а водителю сдают в аренду с последующим переоформлением. Лизинг не дешевле кредита (ставка 33–35% против 17–20%), но доступнее: паспорт и права, супруг не нужен, к кредитной истории мягче. Фокус — легковые. Сельхозтехника закрыта государственно-субсидированным лизингом под 4–8%, мото в лизинг не берут, строительная и коммерческая техника — позже.